Cronograma de checkpoints, entregáveis e mentorias.

08/06 - Checkpoint.
1. Documentação
  1. Desafio escolhido
  2. Equipe Definida
  3. Rascunho das Tarefas
  4. Repositório no Github

20/06 - Mentoria 01.

22/06 - Checkpoint.
      2.	Avaliação
1. Setup do ambiente de desenvolvimento
2. Estudo mais aprofundado do tema do desafio
3. Análise exploratória da Base de dados
4. Escolha da possível plataforma de Deploy
5. Rascunho do Pipeline dos Dados
6. Público alvo de um possível Dashboard escolhido

06/07 - Checkpoint.
     3.	Execução
1. Execução das tarefas, metas e cronogramas definidos
2. Análise de dados encaminhada
3. Notebooks em desenvolvimento
4. Infraestrutura definida
5. Engenharia de dados em processo
6. Pipeline em construção
7. Modelos de Machine Learning em treinamento
8. Layout do Dashboard definido
9. Apresentação final sendo estruturada

11/07 - Mentoria 02.

15/07 - Checkpoint.
    4.	Conclusão
1. Código fonte terminado
2. Pipeline em execução ponta a ponta
3. Modelo escolhido em produção
4. Deploy da Aplicação finalizado
5. Dashboard em modo apresentação
6. Repositório concluído
7. Apresentação finalizada

18/07 à 19/07 - Apresentações.